USER-STORIES DU PROJET LE SOKO

| ID | MODULE/ÉPIQUE | RÔLE | USER-STORIES | OBJECTIF | CRITÈRES D’ACCEPTATION | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Authentification | Etudiant/admin/gestionnaire | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir me connecter avec mon e-mail et mon mot de passe | Accéder à mon espace de travail de manière sécurisée | - Champ e-mail et mot de passe fonctionnels. - Message d’erreur clair en cas d’identifiant incorrects - redirection vers le bon dashboard selon le rôle | MUST |
| us-02 | Authentification | Etudiant | En tant que étudiant, je veux pouvoir créer un compte dans la plateforme | Accéder aux ressources pédagogiques proposées | - Formulaire avec nom-complet, e-mail, filière, niveau, mot de passe - validation de la longueur du mot de passe (min 08 caractères) - Vérification de l’unicité de l’e-mail | MUST |
| us-03 | Exploration | Etudiant | En tant que étudiant, je veux pouvoir rechercher les cours, les épreuves, les notes et les Tds par mots clés | Trouver rapidement un document spécifique | - Barre de recherche global présente sur le header - filtrage en temps réel sur les titre des matières des cours , des épreuves et des tds | MUST |
| us-04 | Exploration | Etudiant | En tant qu’étudiant je veux pouvoir filtrer les titres des cours par semestre, titre, unité, date, type(cours, notes, tds, épreuves) | Cibler exactement la ressource de mon programme académique | Menu déroulant(select) pour filière, semestre et type | MUST |
| us-05 | consultation | Etudiant | En tant qu’étudiant, je veux pouvoir prévisualiser un document PDF dans le navigateur | Consulter sans devoir obligatoirement le télécharger | - intégration d’un visionneur de PDF fluide - Options de Zoom et de plein d’écran disponibles | Should |
| us-06 | consultation | Etudiant | En tant qu’étudiant, je veux pouvoir télécharger un document (cours, épreuves, notes, tds) | Travailler hors ligne sur mes appareils | - bouton de téléchargement sur chaque carte/document | MUST |
| us-07 | personnalisation | Etudiant | En tant qu’étudiant, je veux pouvoir ajouter mes documents au favoris | Les retrouver rapidement depuis mon tableau de bord | - Boutons «BookMark » (étoile ou cœur)sur chaque documents. - Section dédiées à mes favoris dans le Dashboard | COULD |
| us-08 | Admin (KPI) | Administrateur | En tant que qu’administrateur, je veux pouvoir consulter les métriques clés KPI sur mon dashboard | Avoir une vision global sur l’utilisation et la santé de la plateforme | - affichage du nombre total de d’étudiant, de document et du stockage utilisé | SHOULD |
| us-09 | admin-contenu | gestionnaire | En tant que administrateur je veux pouvoir uploader de nouveau documents avec ses métadonnées | Enrichir la base de connaissances académique. | - Formulaire avec upload de fichier PDF(max 10Mo) - attribution obligatoire du type niveau et de la filière. | MUST |
| us-10 | admin-contenu | Gestionnaire | En tant que qu’administrateur je veux pouvoir masquer, modifier ou supprimer les ressources existantes | Corriger les erreurs ou retirer les documents obsolètes | - Tableau data Table avec bouton d’action(Éditer, modifier ou supprimer) - Boite de dialogue de confirmation avant suppression définitive. | MUST |
| us-11 | admin-moderation | Administrateur | En tant qu’administrateur je veux recevoir et traiter les signalements des étudiants | Garantir la qualité et la conformité des fichiers partagés. | - file d’attente(PDF illisible ou erreur de sujet). - Bouton pour valider la correction ou corriger la plainte. | SHOULD |
| us-12 | Admin-structure | Administrateur | En tant qu’administrateur je veux pouvoir gérer les niveaux filières et les unités d’enseignements(UE) | Adapter l’application au changement de programme sans toucher au code | - Interface CRUD pour ajouter modifier ou supprimer une filières ou une matière. - prise en compte immédiat des nouvelles valeurs dans les filtres. |  |
| us-13 | admin-role | admin | En tant qu’administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs et leurs rôles. | Suspendre les comptes abusifs ou designers les Gestionnaires. | Tableau des utilisateurs avec options de changement des rôles. (Etudiant, Gestionnaire, admin) | MUST |

Légende des priorités (Méthode MoSCoW) :

- Must : Indispensable pour le lancement (MVP).

- Should : Très important, apporte une forte valeur ajoutée.

- Could : Secondaire ou de confort (à faire si le temps le permet).

BACKLOG PRODUIT DU PROJET LE SOKO

Ce projet se déroulera en quatre (04) sprints, notamment :

- SPRINT 1 : Socle Technique & Authentification (16 SP)

- SPRINT 2 : Gestion de la Structure Académique & CRUD Admin (21 SP)

- SPRINT 3 : Exploration & Consultation Étudiant (18 SP)

- SPRINT 4 : Modération, Fonctionnalités Avancées & Polissage (16 SP)

BACKLOG PRODUIT DÉTAILLE

### SPRINT 1 : Socle Technique & Authentification (MVP Base)

Objectif : Permettre l'inscription, la connexion sécurisée, la gestion de session et la séparation des rôles (Étudiant vs Admin).

| Id (US) | Intitulé du user-story | Priorité | Rôle | Estimation | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| us-01 | Connexion sécurisée (E-mail / mot de passe) | MUST | Etudiant/Gestionnaire/Administrateur |  | Aucune |
| us-02 | Inscription de l’étudiant avec validation du formulaire | MUST | Etudiant |  | us-01 |
| us-12 | Gestion des Utilisateurs & Attribution des Rôle | MUST | Administrateur |  | us-01 et us-02 |

### SPRINT 2 : Gestion de la Structure & Contenus Admin (Cœur d'Administration)

Objectif : Rendre l'administration 100 % autonome pour gérer la structure académique et uploader les ressources pédagogiques sans toucher au code.

| Id (US) | Intitulé du user-story | Priorité | Rôle | Estimation | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| us-11 | Interface CRUD des Filières, Niveaux et Matières (UE) | MUST | Administrateur |  | Sprint 1 |
| us-09 | Formulaire d'Upload de ressources (PDF, Métadonnées) | MUST | Gestionnaire |  | us-11 |
| US-10 | Data Table des Ressources (Éditer, Masquer, Supprimer) | MUST | Administrateur |  | US-09, US-11 |
| US-08 | Tableau de bord Admin avec indicateurs KPI clés | SHOULD | Administrateur |  | us-10 |

### SPRINT 3 : Exploration & Consultation Étudiant (Expérience Utilisateur)

Objectif : Offrir aux étudiants une interface fluide pour rechercher, filtrer, prévisualiser et télécharger leurs cours et épreuves.

| ID US | Intitulé / User Story | Priorité | Rôle | Estimation | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-13 | File d'attente de modération et gestion des signalements | Should | Admin / Étudiant |  | US-10, US-05 |
| NFR-01 | Non-Fonctionnelle : Optimisation de la vitesse de chargement et du cache PDF | Should | Système |  | Sprint 3 |
| NFR-02 | Non-Fonctionnelle : Adaptation Responsive Mobile & Tablette globale | MUST | Système |  | Tous Sprints |
| NFR-03 | Non-Fonctionnelle : Recette globale et correctifs UI (Shadcn/Tailwind) | MUST | Équipe |  | Tous Sprints |

Synthèse du Produit :

Nombre de Sprints prévus : 4 Sprints

- Règle d'Acceptation (Definition of Done - DoD) :

- Le code frontend/backend est testé sans erreur.

- L'interface est responsive et respecte les maquettes Penpot.

- L'action est réalisable par l'utilisateur ciblé sans bug applicatif.